СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2023 г.)

Дата введения – 2022-08-01

Внесены изменения:

приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 12.01.23 г. № 4-нқ;

приказом председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 11.04.23 г. № 60-НҚ;

приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 17.04.23 г. № 68-НҚ;

приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 26.07.23 г. № 123-нқ.

Предыдущие редакции:

редакция, действовавшая до внесения изменений от 30.12.22 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 11.04.23 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 17.04.23 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 26.07.23 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| --- | --- |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением технического регулирования и нормирования Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ | Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 152-НҚ введен в действие с «1» августа 2022 года По структуре государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства СН входит в комплекс 1.03 |
| 4 ВЗАМЕН | СН РК 1.02-03-2011* |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21

Тел./факс: +7 (727) 392-76-16 – приемная