СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.04.2024 г.)

Внесены изменения:

приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 30.11.22 г. № 215-НҚА;

приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК от 22.01.24 г. № 15-нқ;

приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК от 10.04.24 г. № 54-НҚ.

Предыдущие редакции:

редакция, действовавшая до внесения изменений от 30.11.22 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 22.01.24 г.

редакция, действовавшая до внесения изменений от 10.04.24 г.

Предисловие

| 1. РАЗРАБОТАНЫ: | АО «КазНИИСА» |
| --- | --- |
| 2. ПРЕДСТАВЛЕНЫ: | Управлением технического регулирования и нормирования Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| 3. УТВЕРЖДЕНЫ | приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 121-НҚ |
| И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: | с 21.06.2022 г. |
| 4. ВЗАМЕН | СН РК 1.03-00-2011* |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан.

Внесены изменения:

приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.10.22 г. № 192-нқ.

Предыдущие редакции:

редакция, действовавшая до внесения изменений от 05.10.22 г.